Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Рефакторинг баз данных и приложений

План рефакторинга проекта

“Сайт онлайн магазина шаурмы GourmanFood”

Выполнил:

студент группы P3409

Чаркин Виктор Сергеевич

Санкт-Петербург

2025

Ссылка на репозиторий: https://github.com/Big-Ch/Refactors.git

Ссылка на видео с подтверждением работоспособности проекта: https://drive.google.com/file/d/1ciLSv8G0-XOj2uiA0gQNHuyK4S4FwV7j/view?usp=sharing

План рефакторинга

Итерация 1: Устранение критических уязвимостей и базовых проблем

Цель: Стабилизировать проект, закрыть основные уязвимости в безопасности и конфигурации, а также исправить наиболее очевидные проблемы в коде для обеспечения безопасной и предсказуемой работы приложения.

Задачи:

- Задача: Рефакторинг конфигурации

  - Что делаем: Выносим все чувствительные данные (пароли, ключи API) из application.properties в переменные окружения и заменяем абсолютные пути на относительные.

  - Зачем это делать?

    - Безопасность: Хранение паролей и ключей в коде — это критическая уязвимость. Любой, кто получит доступ к исходному коду, сможет скомпрометировать систему. Вынос секретов в окружение — стандартная практика безопасности.

    - Гибкость развертывания: Жестко прописанные пути (например, C:/Users/...) не позволят запустить приложение нигде, кроме машины разработчика. Использование переменных окружения и относительных путей делает приложение переносимым и готовым к развертыванию на любом сервере или в Docker-контейнере.

- Задача: Включение CSRF-защиты

  - Что делаем: Активируем CSRF-защиту в Spring Security, которая по умолчанию была отключена (.csrf().disable()).

  - Зачем это делать?

    - Защита пользователей: Отключенная CSRF (Cross-Site Request Forgery) защита делает пользователей уязвимыми для атак. Злоумышленник может заставить браузер аутентифицированного пользователя выполнить нежелательные действия (например, оформить заказ или изменить данные профиля) без его ведома. Включение защиты — это базовое требование для безопасного веб-приложения.

- Задача: Корректная обработка исключений

  - Что делаем: Заменяем использование @SneakyThrows на явную обработку исключений (try-catch или throws).

  - Зачем это делать?

    - Предсказуемость и надежность: @SneakyThrows "прячет" проверяемые исключения, делая поведение метода непредсказуемым. Разработчик, вызывающий такой метод, не знает, какие ошибки могут произойти. Явная обработка заставляет продумывать сценарии сбоев, что делает приложение более стабильным и отказоустойчивым.

- Задача: Выделение файлового сервиса (FileService)

  - Что делаем: Изолируем логику загрузки, сохранения и валидации файлов из бизнес-сервиса (AdminServiceImpl) в отдельный компонент FileService.

  - Зачем это делать?

    - Разделение ответственности (Single Responsibility Principle): Бизнес-сервис не должен заниматься техническими деталями файловых операций. Это делает код чище и проще для понимания.

    - Переиспользование и тестируемость: Отдельный FileService можно будет использовать в других частях приложения. Кроме того, его легко тестировать изолированно от бизнес-логики.

- Задача: Актуализация работы с JPA

  - Что делаем: Заменяем устаревший метод getOne() на современный и безопасный findById().orElseThrow().

  - Зачем это делать?

    - Предотвращение скрытых ошибок: Метод getOne() не выполняет запрос к БД немедленно и может вернуть прокси-объект. Это часто приводит к ошибке EntityNotFoundException в неожиданном месте, когда происходит реальное обращение к данным. findById() сразу проверяет наличие сущности и позволяет немедленно обработать случай, когда она не найдена, делая код более надежным.

Итерация 2: Улучшение архитектуры и устранение дублирования

Цель: Сделать код более модульным, переиспользуемым и поддерживаемым. Централизовать повторяющуюся логику в выделенных компонентах и внедрить единый механизм обработки ошибок.

Задачи:

- Задача: Создание GlobalExceptionHandler

  - Что делаем: Внедряем класс с аннотацией @ControllerAdvice для централизованной обработки всех исключений.

  - Зачем это делать?

    - Единообразие и чистота кода: Вместо того чтобы писать блоки try-catch в каждом методе контроллера, мы переносим всю логику обработки ошибок в одно место. Это делает контроллеры более "чистыми" и гарантирует, что все ошибки в приложении обрабатываются одинаково, предоставляя пользователю консистентный опыт.

- Задача: Внедрение кастомных исключений

  - Что делаем: Создаем собственные классы исключений (например, EntityNotFoundException) и используем их в сервисах вместо стандартного ResponseStatusException.

  - Зачем это делать?

    - Семантическая ясность: Имя исключения EntityNotFoundException гораздо лучше описывает суть проблемы, чем универсальный ResponseStatusException. Это делает код более читаемым и самодокументируемым.

    - Разделение слоев: Сервисный слой не должен знать о HTTP-статусах. Он должен выбрасывать исключения, описывающие бизнес-проблемы. А GlobalExceptionHandler уже будет преобразовывать их в нужные HTTP-ответы.

- Задача: Устранение дублирования логики

  - Что делаем: Создаем PasswordValidationService для проверки паролей и DtoMapper для преобразования DTO в сущности.

  - Зачем это делать?

    - Принцип DRY (Don't Repeat Yourself): Повторяющийся код — источник ошибок. Если логика валидации паролей или маппинга изменится, ее придется исправлять в нескольких местах, и велик риск что-то упустить. Централизация этой логики в одном сервисе решает эту проблему, упрощая поддержку и снижая вероятность ошибок.

- Задача: Рефакторинг MailService

  - Что делаем: Оптимизируем управление ExecutorService, создавая его как управляемый Spring bean.

  - Зачем это делать?

    - Предотвращение утечек ресурсов: Создание нового пула потоков (newSingleThreadExecutor) при каждом вызове метода — крайне неэффективно и ведет к утечке ресурсов. Приложение быстро исчерпает память и процессорное время под нагрузкой. Управление ExecutorService через Spring гарантирует, что будет использоваться один общий пул потоков, который корректно завершит свою работу при остановке приложения.

- Задача: Реструктуризация утилитных классов

  - Что делаем: Разделяем монолитный ControllerUtils на более мелкие, специализированные классы (PaginationUtils, ValidationUtils).

  - Зачем это делать?

    - Улучшение организации кода: Класс ControllerUtils стал "свалкой" для разных, не связанных друг с другом функций. Разделение на классы с четкой зоной ответственности делает код более структурированным, понятным и легким для навигации.

Итерация 3: Оптимизация производительности и финальная подготовка

Цель: Повысить производительность приложения, особенно в части работы с базой данных, а также внедрить лучшие практики по логированию, валидации и документированию кода, подготовив проект к дальнейшему развитию.

Задачи:

- Задача: Оптимизация запросов к БД

  - Что делаем: Анализируем и устраняем проблемы N+1 с помощью @EntityGraph или JOIN FETCH, добавляем индексы в БД.

  - Зачем это делать?

    - Производительность: Проблема N+1 — убийца производительности. Один запрос на получение списка сущностей порождает N дополнительных запросов для загрузки их связей. Это приводит к катастрофическому замедлению работы под нагрузкой. Оптимизация запросов и добавление индексов — ключевой шаг для обеспечения быстрой работы приложения.

- Задача: Внедрение структурированного логирования (SLF4J)

  - Что делаем: Добавляем логирование ключевых бизнес-событий и ошибок с помощью стандартного фреймворка логирования.

  - Зачем это делать?

    - Наблюдаемость и отладка: Без логов работающее на сервере приложение — это "черный ящик". Логирование позволяет отслеживать, что происходит внутри системы, быстро диагностировать ошибки в production-среде и анализировать поведение пользователей, не останавливая приложение.

- Задача: Усиление валидации DTO

  - Что делаем: Дополняем DTO аннотациями валидации для проверки формата данных (телефон, email) и диапазонов значений (цена).

  - Зачем это делать?

    - Целостность данных: Валидация на "входе" — это первая линия защиты от некорректных данных. Она гарантирует, что в базу данных не попадет "мусор", и защищает систему от ошибок, которые могли бы возникнуть при обработке неверного формата данных.

- Задача: Обновление конфигурации Spring Security

  - Что делаем: Переходим на современный подход к конфигурации без использования устаревшего WebSecurityConfigurerAdapter.

  - Зачем это делать?

    - Поддерживаемость и актуальность: Использование устаревших (deprecated) компонентов — это технический долг. Они больше не получают обновлений (включая исправления безопасности) и будут удалены в будущих версиях фреймворка. Переход на современный API гарантирует, что проект останется совместимым и безопасным в долгосрочной перспективе.

- Задача: Документирование кода (JavaDoc)

  - Что делаем: Добавляем JavaDoc-комментарии для всех публичных методов и классов.

  - Зачем это делать?

    - Упрощение поддержки: Код пишется один раз, а читается — многократно. Хорошая документация помогает другим разработчикам  быстро понять, что делает тот или иной метод, какие параметры он принимает и что возвращает, не тратя время на изучение его реализации. Это значительно ускоряет разработку и сопровождение проекта.